Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  Гагаринская средняя общеобразовательная школа

Мизоновская основная общеобразовательная школа

| Юридический адрес: 627713 Тюменская обл., Ишимский р – н, с. Гагарино, ул. Новая, д. 30 | Фактический адрес: 627710 Тюменская область, Ишимский район, с.Мизоново, ул Школьная, д.1 телефон/факс: (834 551) 42 – 1 - 60 |
| --- | --- |

25.12.2018 г

Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Биргалину А.М.

Информационное письмо по выполнению

Предписания  №23 от 27 марта 2018 года

в филиале МАОУ Гагаринская СОШ-

Мизоновская ООШ Ишимского района

| № п/п | Мероприятие | Срок | О выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудовать дополнительное освещение у классной доски в кабинете информатики | До 01.08.2018 | Оборудована до 01.08.2018 |
| 2 | Устранить дефекты в потолке 3-го этажа | До 01.08.2018 | Устранены до 01.08.2018 |
| 3 | Оборудовать на пищеблоке локальную систему вентиляции над жарочным шкафом | До 01.05.2019 | Оборудована до 25.12.2018 |
| 4 | Оборудовать в кабинетах начальных классов раковины для мытья рук | До 01.05.2019 | Оборудованы до 25.12.2018 |
| 5 | Обеспечить расписание занятий с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся | До 05.04.2018 | Обеспечены до 05.04.2018 |

Заведующий филиалом:                               И.А.Казакеева